**Texto

Descripción generada automáticamente**

# Actividades 32: Administración de riesgos

Autor

Martínez Buenrostro Jorge Rafael

Profesor

Eduardo Filemón Vázquez Santacruz

29 de enero de 2024

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Riesgo** | **Probabilidad** | **Impacto** | **Estrategia de mitigación** | **Estrategia de contingencia** |
| Contraer alguna enfermedad respiratoria | Alta | Alto | Uso de cubrebocas en espacios públicos | Tener listo un tratamiento para sanar lo más pronto posible |
| No poder dedicarle el tiempo necesario al proyecto por ser final de trimestre | Media | Alto | Ordenar las tareas y proyectos de otras materias de acuerdo con su prioridad | Tener compañeros de equipo en las otras materias como apoyo para las tareas |
| La computadora en la que desarrollo se descomponga | Baja | Alto | No descargo cosas desconocidas de internet durante proyectos importantes. Además de realizar chequeos preventivos | Todo el código fuente y documentación se encuentra respaldada en un repositorio en la nube |
| Perder la computadora por un robo o asalto | Alta | Alto | No sacar la computadora en lugares públicos o innecesariamente | Todo el código fuente y documentación se encuentra respaldada en un repositorio en la nube |
| Que el proyecto no se pueda implementar en producción | Baja | Alto | Tener las versiones más compatibles de todos los elementos que se usan en el proyecto | Tener en un repositorio en la nube con la última versión funcional del proyecto |